

**Ata de Reuniões Sprint 2**

**SensFit - Integrantes**

* Deivid Menezes
* Giovana Zukauskas
* Giovanna Beltrão
* Isaías Oliveira
* Luiz Felipe Costa
* Yasmim Conceição

**Retrospective Review**

**Data:** 23/03/24 (Reunião presencial)

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

**Assuntos discutidos:**

* KT do projeto para a equipe.

O knowledge transfer foi realizado pela integrante Giovanna Beltrão sobre o projeto de monitoramento de equipamentos de academias Sensfit.

* Ajustes do projeto.

Os ajustes da porcentagem da calculadora e banco de dados pontuados pelo professor foram enfatizados na discussão, pois os dados antes utilizados se referiam a quantidade de pessoas que desistem das academias por falta de tempo representando 60%, algo que não podemos controlar, portanto se mostra mais eficaz usar os outros 40%, que desistem por outros motivos.

* Retrospectiva e discussão sobre a sprint 1.

Cada integrante relatou sua experiência durante a 1ª sprint compartilhando os métodos usados e suas opiniões.

* Get to know do grupo.

**Decisões :**

Foi definido que por padrão teremos reuniões presenciais toda sexta para definir tarefas, segundas remotas para produção e discussão do processo e quartas presenciais para verificação do progresso.

**Plano de Ação:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) | Progresso |
| Protótipo do site | 10/04 | Todos | 40% |

**Data:** 05/04/24 (Reunião presencial)

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa |  |
| Yasmim Conceição | X |

**Assuntos discutidos:**

* A reunião teve como objetivo organizar os requisitos da 2ª Sprint no Trello e definir a dinâmica de reuniões que foi exigida em sala. (Dailys)
* Foram organizadas e registradas as regras de condução do projeto.

As regras de condução do projeto se encontram neste documento: [Regras de Condução de Projeto.docx](https://bandteccom-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/giovanna_beltrao_sptech_school/EXq2QhVR4gRPhmp2yooE-SgBd_gJ90XFwZF9pwUUx3rEzw?e=X4YGqP)

* Discutidos quais os possíveis próximos passos. Para dar continuidade no projeto foi decidido fazer um novo protótipo do site para começar a programá-lo.

**Decisões :**

Foi definido que por padrão todos os dias depois do período de aula teremos uma reunião de em média 15 minutos (daily) e toda reunião será registrada em ata.

**Plano de Ação – Checkpoint:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) | Progresso |
| Protótipo do site | 10/04 | Todos | 50% |

**Data:** 08/04/24 (Reunião remota)

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa |  |
| Yasmim Conceição |  |

**Assuntos discutidos:**

* Protótipo do site

**Decisões :**

Reunião para desenvolvimento do protótipo do site

**Plano de Ação-Checkpoint :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) | Progresso |
| Protótipo do site | 10/04 | Todos | 100% |

**Data:** 11/04/24 (Reunião presencial)

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

**Assuntos discutidos:**

* Últimos ajustes no protótipo do site
* Planning poker no excel do backlog do projeto
* Código do site

**Decisões :**

Foram divididas as partes do site que cada membro irá codar, também foi definido com base na medotologia Planning Poker qual o grau de dificuldade para realização do BackLog.

**Plano de Ação – Checkpoint:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) |
| Página menu home | 17/04 | Deivid |
| Home Quem somos? | Isaías |
| Home Processo | Yasmim |
| Home Plataforma | Giovana Z |
| Fale conosco | Giovanna B |
| Página Login / cadastro | Luiz Felipe |

**Data:** 12/04/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

**Assuntos discutidos:**

* Ajustes na documentação: Adicionado o tamanho do grau de dificuldade.
* Funcionamento da plataforma SensFit. Texto exibido no site.
* Todos os requisitos foram adicionados na documentação
* Protótipo da Dashboard - Especificações
* Início do site institucional

**Decisões:**

Foi ajustado a documentação do projeto, com texto explicativo de como funcionará a plataforma para o cliente, também foi definido a data de entrega do site com base no protótipo, e realização do protótipo da Dashboard com especificações.

**Plano de Ação – Checkpoint:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) | Progresso |
| Página menu home | 17/04 | Deivid | 50% |
| Home Quem somos? | Isaías | 40% |
| Home Processo | Yasmim | 0% |
| Home Plataforma | Giovana Z | 0% |
| Fale conosco | Giovanna B | 0% |
| Página Login / cadastro | Luiz Felipe | 50% |
| Protótipo da Dsahboard | 12/04 | Todos | 100% |

**Data:** 15/04/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

**Assuntos discutidos:**

* Foram discutidos os possíveis riscos do projeto e criada a planilha de riscos

[Planilha de riscos Sensfit](https://bandteccom-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/giovanna_beltrao_sptech_school/ETlMFV1q9JFMkUqORUNOlroBZhPMWScLrEyELpEs9s-KYA?e=hmXMub)

* Continuação do desenvolvimento do site institucional

**Decisões :**

Foi decidido que há necessidade de alterar a estrutura do banco de dados além de desenvolver a parte de java script do login e cadastro, e integração das partes do site feitas individualmente.

**Plano de Ação – para a próxima semana:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) | Progresso |
| Home Quem somos? | 17/04 | Isaías | 70% |
| Home Processo | Yasmim | 90% |
| Home Plataforma | Giovana Z | 90% |
| Integração do site | 19/04 | Deivid/Giovanna B | 10% |

**Data:** 16/04/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

**Assuntos discutidos:**

* Foram discutidos o progresso do Site Institucional.
* As especificações dashboard, sobre que tipo de gráfico e dado será mostrado (quanto um equipamento foi usado no dia, qual tipo de equipamento foi mais usado na semana, a necessidade de manutenção com base vida útil dos aparelhos, e os dias da semana com mais tempo de uso em equipamentos.)

* Continuação do desenvolvimento do site institucional

**Decisões :**

Foi decidido que há necessidade de integração das partes do site feitas individualmente, e debatido sobre quais aparelhos vamos especificar no banco de dados.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) | Progresso |
| Home Quem somos? | 17/04 | Isaías | 100% |
| Home Processo | Yasmim | 100% |
| Home Plataforma | Giovana Z | 100% |
| Integração do site | 19/04 | Deivid/Giovanna B | 70% |

**Data:** 17/04/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira |  |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

**Assuntos discutidos:**

* Foram discutidos o Site Institucional, a dashboard, o banco de dados

* Continuação do desenvolvimento do site institucional e começar o de banco de dados

**Decisões :**

Foi decidido que há necessidade de integração das partes do site feitas individualmente, e debatido sobre quais aparelhos vamos especificar no banco de dados.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) | Progresso |
| Integração do site | 19/04 | Deivid/Giovanna B | 90% |

**Data:** 18/04/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira |  |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

**Assuntos discutidos:**

* Site Institucional e o banco de dados

* Ligação do Arduino com a API do node, e a criação dos gráficos de acordo com os dados coletados

**Decisões :**

Foi debatido sobre quais os próximos passos, sobre a finalização da dashboard, e sobre o banco de dados. A integração do site foi finalizada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) | Progresso |
| Integração do site | 19/04 | Deivid/Giovanna B | 100% |

**Data:** 19/04/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira |  |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

**Assuntos discutidos:**

* Feedback entre a equipe
* Diagrama de Arquitetura de TI
* Atualização da modelagem lógica do banco de dados
* Atualização das especificações da Dashboard

**Decisões :**

A equipe realizou um feedback entre os membros, pontos principais ressaltados foram a defasagem na comunicação, necessidade de definir tarefas e prazos de forma consistente, progresso lento, porém pontos positivos como envolver todos na produção do site institucional e habilidades individuais foram levantados.

A equipe também produziu o diagrama de arquitetura se TI, realizou alterações no modelo lógico do banco de dados e niciou a documentação das especificações da dashboard.

**Plano de Ação – para a próxima semana:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) |
| Diagrama de solução | 19/04 | Yasmim/Luiz |
| Definir especificações da dashboard | 19/04 | Giovana Z |
| Documentação da dashboard | 26/04 | Yasmim/Giovana Z |
| Instalação do mysql na vm | 26/04 | Deivid |
| Modelagem lógica bd | 19/04 | Deivid/Giovanna B |
| Script mysql | 26/04 | Giovanna B |
| Atualização do simulador financeiro | 26/04 | Luiz |

Data: 21/04/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira |  |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição |  |

Assuntos discutidos:

⦁ Foram discutidos os prazos e andamentos das tarefas de cada integrante do projeto.

⦁ Foi discutido como está a dificuldade de cada membro nas tarefas referentes ao projeto.

**Decisões:**

Foi definido as tarefas da semana para execução do projeto, e o progresso delas.

**Plano de Ação – para a próxima semana:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) | Progresso |
| Dashboard | 26/04 | Giovanna B. e Giovana Z. | 10% |
| VM Configurada com Mysql | 24/04 | Deivid | 60% |
| Validações do login | 25/04 | Yasmim/Isaias | 0% |
| Tela de Cadastro | 25/04 | Luiz Felipe | 20% |
| Script mysql | 26/04 | Giovanna B | 80% |
| Atualização do simulador financeiro | 26/04 | Luiz | 80% |
| Instrução da SensiFIT (Cores, Imagens o Porquê ?). | 26/04 | Isaias e Yasmin | 0% |

Data: 22/04/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas |  |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos:

⦁ Foi discutido o progresso das tarefas, e organizado no plano de ação no excel como está a demanda, e quais seriam as prioridades no momento.

⦁ Uma prioridade encontrada foi validar o Diagrama de Solução e também o Diagrama de riscos com os respectivos professores: Fernando Brandão, Eduardo Verri e Claúdio Frizanni.

⦁ Uma dificuldade encontrada foi, o que é esperado em “Requisitos Não Funcionais” pelo Professor Brandão, não foi possível desenvolver pois ainda está um pouco confunso. Dia 24/04 será o dia para tirarmos as dúvidas.

**Decisões:**

Foi definido as tarefas da semana para execução do projeto.

**Plano de Ação – para a próxima semana:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) | Progresso |
| Dashboard | 26/04 | Giovanna B. e Giovana Z. | 10% |
| VM Configurada com Mysql | 24/04 | Deivid | 70% |
| Validações do login | 25/04 | Yasmim/Isaias | 0% |
| Tela de Cadastro | 25/04 | Luiz Felipe | 20% |
| Script mysql | 26/04 | Giovanna B | 80% |
| Atualização do simulador financeiro | 26/04 | Luiz | 100% |
| Instrução da SensiFIT (Cores, Imagens o Porquê ?). | 26/04 | Isaias e Yasmin | 0% |

Data: 23/04/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos:

⦁ Foi discutido sobre o andamento das tarefas.

⦁ Devido a semana de provas, não tivemos muito progresso.

**Decisões:**

Foi definido que na reunião de amanhã daríamos continuidade às tarefas.

**Plano de Ação – para a próxima semana:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) | Progresso |
| Dashboard | 26/04 | Giovanna B. e Giovana Z. | 10% |
| VM Configurada com Mysql | 24/04 | Deivid | 70% |
| Validações do login | 25/04 | Yasmim/Isaias | 0% |
| Tela de Cadastro | 25/04 | Luiz Felipe | 20% |
| Script mysql | 26/04 | Giovanna B | 80% |
| Atualização do simulador financeiro | 26/04 | Luiz | 100% |
| Instrução da SensiFIT (Cores, Imagens o Porquê ?). | 26/04 | Isaias e Yasmin | 0% |

Data: 24/04/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa |  |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos:

⦁ Foi discutido sobre às nossas prioridades no momento;

⦁ Foi avaliado junto com o Professor Brandão que Requisitos Não Funcionais não é para ser entregue nessa sprint, então foi tirado da lista de afazeres;

⦁ Demos continuidade nas validações do login, cadastro, cadastro da Academia;

⦁ Encontramos uma dificuldade em relação a Dashboard, e estamos discutindo sobre o novo protótipo;

⦁ Foi encontrado um erro de cálculo na Calculadora Financeira.

⦁ Alteramos às especificações da Dashboard;

**Decisões:**

Foi definido que finalizaríamos a Dashboard durante a reunião de amanhã.

**Plano de Ação – para a próxima semana:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) | Progresso |
| Dashboard | 26/04 | Giovanna B. e Giovana Z. | 10% |
| VM Configurada com Mysql | 25/04 | Deivid | 70% |
| Validações do login | 25/04 | Yasmim/Isaias | 100% |
| Tela de Cadastro | 25/04 | Luiz Felipe | 100% |
| Script mysql | 26/04 | Giovanna B | 100% |
| Atualização do simulador financeiro (cálculo) | 26/04 | Luiz | 50% |

Data: 25/04/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | FALTA JUSTIFICADA - MÉDICO |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos:

⦁ Continuação da DashBoard;

⦁ VM Configurada no Mysql;

⦁ Diagrama de Solução Válidado com Professor Eduardo;

⦁ Página “Esqueceu a senha”

**Decisões:**

**Plano de Ação – para a próxima semana:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) | Progresso |
| Dashboard | 26/04 | Giovanna B. e Giovana Z. | 10% |
| Página Plataforma | 26/04 | Yasmim | 0% |

Data: 26/04/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos:

⦁ Continuação da DashBoard;

⦁ Banco de dados na VM capturando dados do sensor

⦁ Adicionado texto na página “Plataforma” - Especificar o que vai ter na plataforma.

**Decisões:**

**Plano de Ação – para a próxima semana:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) | Progresso |
| Dashboard | 26/04 | Giovanna B. e Giovana Z. | 50% |
| Página Plataforma | 26/04 | Yasmim | 100% |

Data: 29/04/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa |  |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos:

Realizamos no dia de hoje um Intensivo abrangente, abordando diversos tópicos importantes relacionados a Contexto, Diagrama de Solução, Arduino, Modelagem Lógica, Site Institucional, Máquina Virtual e API. Que teve como objetivo proporcionar uma compreensão abrangente e prática desses assuntos, promovendo a troca de conhecimento e habilidades entre os participantes.

O Intensivo foi um sucesso, proporcionando a equipe uma visão abrangente e prática das partes da nossa solução integradas.

⦁ Intensivo: Contexto, Diagrama de Solução, Arduino, Modelagem Lógica, Site Institucional, Máquina Virtual e API

**Decisões:**

**Plano de Ação – para a próxima semana:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) | Progresso |
| Atualizar Documentação GITHUB | 02/04 | todos | 0% |
| Centralizar div Cadastro | 30/03 | yasmim | 0% |
| Arrumar div Dashboard |  |  |  |

Data: 01/05/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | FALTA JUSTIFICADA - MÉDICO |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos:

Reunião para alinhar a apresentação, separação dos tópicos apresentados:

1. Apresentação do Grupo/empresa e integrantes - Luiz

2. Contexto ( Segmento do Negócio / Infográficos / Desafios-Problemas do Segmento ) - Luiz

3. Proposta de Solução ➔ Diagrama de Solução (Técnico – disciplina de TI) - Isaias

4. Backlog e Sprints - Mostrar na ferramenta de Gestão (Trello) e Github - Isaias

5. Site Institucional – navegar e explicar em detalhes o porquê de cada elemento da página - Yasmim

6. Tela de Cadastro e Login (sem conexão com Banco de Dados) com validações - Yasmim

7. Dashboard ( Explicar o conceito/regras por trás de cada indicador / gráfico ) - Giovana Z

8. Especificação das Métricas - Mostrar e explicar de acordo com os alertas do Projeto – Giovana Z

9. Demonstração do Arduino e Sensores – executar, mostrar gráfico e explicar código - Giovanna B

10. Tabelas / Modelo de dados Lógico – Mostrar diagrama e explicar - Deivid

11. Apresentar a execução dos scripts de banco de dados no MySQL instalado na VM Linux - Deivid

12. Conclusão com visão dos próximos passos (fechamento otimista) - Giovanna B

**Decisões:**

Foi decidido que a daily de amanhã 02/05 será as 9:00 h da manhã na faculdade para alinhar a apresentação presencialmente com os componentes técnicos (arduino).

**Plano de Ação – para a próxima semana:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) | Progresso |
| Atualizar Documentação GITHUB | 02/04 | todos | 0% |
| Arrumar div Dashboard | 01/05 | Deivid | 100% |

Data: 02/05/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos:

Treino da apresentação, separação dos tópicos apresentados:

1. Apresentação do Grupo/empresa e integrantes - Luiz

2. Contexto (Segmento do Negócio / Infográficos / Desafios-Problemas do Segmento) - Luiz

3. Proposta de Solução ➔ Diagrama de Solução (Técnico – disciplina de TI) - Isaias

4. Backlog e Sprints - Mostrar na ferramenta de Gestão (Trello) e Github - Isaias

5. Site Institucional – navegar e explicar em detalhes o porquê de cada elemento da página - Yasmim

6. Tela de Cadastro e Login (sem conexão com Banco de Dados) com validações - Yasmim

7. Dashboard (Explicar o conceito/regras por trás de cada indicador / gráfico) - Giovana Z

8. Especificação das Métricas - Mostrar e explicar de acordo com os alertas do Projeto – Giovana Z

9. Demonstração do Arduino e Sensores – executar, mostrar gráfico e explicar código - Giovanna B

10. Tabelas / Modelo de dados Lógico – Mostrar diagrama e explicar - Deivid

11. Apresentar a execução dos scripts de banco de dados no MySQL instalado na VM Linux - Deivid

12. Conclusão com visão dos próximos passos (fechamento otimista) - Giovanna B

Também foi atualizado o código do Arduino (Adicionado um sensor de simulação). Os dados capturados pelo sensor estão indo para a Máquina Virtual.

Data: 08/05/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos:

Feedback:

1. Feedback Sprint
2. Feedbacks individuais

Data: 09/05/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos:

Daily:

1. Definir métricas e mudanças da Dashboard.
2. Entregar novas ideias próxima reunião

Data: 13/05/24

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos:

1. Definir as mudanças da Dashboard (ideias)
   1. Visualização de ambientes.
   2. Carrossel com os gráficos de linha.
   3. Visualização dos equipamentos mais utilizados.
   4. Gráficos separados por horas definidas.
   5. Mostrar os horários de pico dos aparelhos mais concorridos.
   6. KPI com quantidade de equipamentos em desuso.
   7. Pico de utilização de hora em hora.
   8. Id dos equipamentos na kpi.
   9. Mapa da academia.
   10. Aplicar um filtro onde ele quer ver as academias.
   11. Painel de alerta, e onde e quais os equipamentos precisam de manutenção.
   12. Mapa de pico.
   13. Tempo sem uso (0).
2. Mudanças (dashboard):
   1. Mudar barra lateral.
   2. Mudar gráfico do meio (gráfico de barras).
   3. Gráfico com os dias da semana mais cheios.
   4. Definir horários para picos de lotação.
3. Definição de tarefas (dashboard):
   1. Dashboard (reformulação, fazer alguns protótipos) - Isaías
   2. Estudo sobre algoritmos do pico de horário (igual ao do google). - Yasmim
   3. Protótipo da dashboard. - Giovana Z.
   4. Manual de instalação. - Luiz Felipe.
   5. Cadastro/login no BD. - Deivid.
   6. Testar em duas máquinas. - Giovanna B.

Data: 14/05/2024

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos: Como estava o andamento das tarefas (DAILY):

Foi conversado sobre nossas prioridades, e o início da tarefa imediatamente.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dash | Isaias | Não iniciado | 0% |
| Pico de horário | Yasmim | Em andamento | 10% |
| Protótipo da Dash | Giovana | Em andamento | 10% |
| Cadastro/Login no BD | Deivid | Não iniciado | 0% |
| Testar em duas máquinas | Giovanna | Não iniciado | 0% |

Data: 15/05/2024

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos: Como estava o andamento das tarefas (DAILY):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dash | Isaias | Não iniciado | 20% |
| Pico de horário | Yasmim | Em andamento | 50% |
| Protótipo da Dash | Giovana | Em andamento | 10% |
| Cadastro/Login no BD | Deivid | Em andamento | 10% |
| Testar em duas máquinas | Giovanna | Em andamento | 10% |

Data: 16/05/2024

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos:

Implantação da Inteligência Artificial BobIA no Projeto

Continuação das tarefas

Data: 17/05/2024

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa |  |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos:

1. Edição na modelagem e script no banco de dados, tiramos a “Matriz”, seguindo o conselho do professor.
2. Selects que iriamos usar no projeto, nas kpi’s e em tempo real.
3. Conversa sobre restrição da IA - entregar no sábado – Yasmim

Data: 20/05/2024

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos:

* Protótipos da dashboard.

Data: 21/05/2024

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes |  |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos:

* Protótipos da dashboard.
* Definição da Dashboard.
* Definição das métricas (4 períodos de 6h)

Data: 22/05/2024

Online

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | x |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dash | Isaias | Não iniciado | 0% |
| Protótipo da Dash | Yasmim | Em andamento | 60% |
| Cadastro/Login no BD | Deivid | Em andamento | 60% |
| Testar em duas máquinas | Giovanna | Em andamento | 10% |

Data: 23/05/2024

Online

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes | X |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos: Andamento dos processos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dash | Luiz | Não iniciado | 0% |
| Fluxograma | Isaias | Concluído | 100% |
| Protótipo da Dash | Yasmim | Concluído | 100% |
| Cadastro/Login no BD | Deivid | Em andamento | 80% |
| Testar em duas máquinas | Giovanna | Em andamento | 10% |

Data: 24/05/2024

Presencial

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes |  |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos: Troca de processos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dash | Giovana | Não iniciado | 0% |
| Fluxograma | Isaias | Concluído | 100% |
| Protótipo da Dash | Yasmim | Concluído | 100% |
| GMUD |  | Não iniciado | 0% |
| Cadastro/Login no BD | Deivid | Em andamento | 80% |
| Manual de Instalação | Luiz | Não iniciado | 0% |

Data: 27/05/2024

Online

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes |  |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa |  |
| Yasmim Conceição |  |

Assuntos discutidos: Andamento dos processos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dash | Giovanna | Concluído | 100% |
| Fluxograma | Isaias | Concluído | 100% |
| Protótipo da Dash | Yasmim | Concluído | 100% |
| Cadastro/Login no BD | Deivid | Em andamento | 80% |
| Testar em duas máquinas | Giovanna | Em andamento | 10% |

Data: 29/05/2024

Presencial

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Deivid Menezes |  |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Luiz Felipe Costa |  |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos: Andamento dos processos

Alinhamento de equipe – Como iremos lidar com a saída de 2 integrantes?

Redistribuição de tarefas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dash | Luiz | Não iniciado | 0% |
| Fluxograma | Isaias | Concluído | 100% |
| Protótipo da Dash | Yasmim | Concluído | 100% |
| Cadastro/Login no BD | Deivid | Em andamento | 80% |
| Testar em duas máquinas | Giovanna | Em andamento | 10% |

Data: 30/05/2024

Online

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos: Andamento dos processos

Alinhamento de equipe – Redistribuição das tarefas dos que saíram.

Deivid: Não entregue o cadastro e login do banco.

Luiz: Não entregue a dashboard.

Dessa forma optamos por conversamos com os integrantes que saíram sobre a ajuda, foi falado que iriam nos auxiliar, mas que há uma certa dificuldade para esses integrantes, por não estarem/irem para a faculdade.

Redistribuição de tarefas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dash | Giovanna | Não iniciado | 0% |
| Cadastro/Login no BD | Yasmim | Não iniciado | 0% |
| Testar em duas máquinas | Giovanna | Em andamento | 10% |
| Manual de instalação | Giovana | Não iniciado | 0% |

------- SEMANA SEPARADA PARA PROJETO INDIVIDUAL ---------

DO DIA 30/05 ATÉ 06/06

Data: 6/06/2024

Presencial

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos: Andamento dos processos

Redistribuição de tarefas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dash | Giovanna | Não iniciado | 80% |
| Cadastro/Login no BD | Yasmim | Não iniciado | 0% |
| Testar em duas máquinas | Giovanna | Em andamento | 10% |
| Manual de instalação | Giovana | Não iniciado | 0% |

Data: 7/06/2024

Presencial

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos: Andamento dos processos

Redistribuição de tarefas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dash | Giovanna | Em processo | 80% |
| Cadastro/Login no BD | Yasmim | Em processo | 60% |
| Testar em duas máquinas | Giovanna | Não iniciado | 0% |
| Manual de instalação | Giovana | Em processo | 30% |

Data: 9/06/2024

Online

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos: Andamento dos processos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dash | Giovanna | Não iniciado | 100% |
| Cadastro/Login no BD | Yasmim | Não iniciado | 100% |
| Testar em duas máquinas | Giovanna | Não iniciado | 0% |
| Manual de instalação | Giovana | Em andamento | 80% |

CONEXÃO COM BANCO DE DADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI (Mais Utilizado) | Giovanna | Não iniciado | 0% |
| KPI (Menos Utilizado) | Isaias | Não iniciado | 0% |
| Gráfico (mais usado semanal) | Giovanna | Concluído | 100% |
| Gráfico (pico de uso simultâneo) | Giovanna | Concluído | 100% |
| KPI (Manutenção) | Giovanna | Concluído | 100% |

Data: 10/06/2024

Presencial

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos: Andamento dos processos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dash | Giovanna | Concluído | 100% |
| Cadastro/Login no BD | Yasmim | Concluído | 100% |
| Testar em duas máquinas | Giovanna | Não iniciado | 0% |
| Manual de instalação | Giovana | Em andamento | 80% |

CONEXÃO COM BANCO DE DADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI (Mais Utilizado) | Giovana | Não iniciado | 80% |
| KPI (Menos Utilizado) | Isaias | Em processo | 80% |
| Gráfico (mais usado semanal) | Giovanna | Concluído | 100% |
| Gráfico (pico de uso simultâneo) | Giovanna | Concluído | 100% |
| KPI (Manutenção) | Giovanna | Concluído | 100% |

Data: 11/06/2024

Presencial

**Lista de presença:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrantes | Presença |
| Giovana Zukauskas | X |
| Giovanna Beltrão | X |
| Isaías Oliveira | X |
| Yasmim Conceição | X |

Assuntos discutidos: Andamento dos processos

Aula de Banco de Dados reservado para o Projeto em Grupo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dash | Giovanna | Concluído | 100% |
| Cadastro/Login no BD | Yasmim | Concluído | 100% |
| Testar em duas máquinas | Giovanna | Não iniciado | 0% |
| Manual de instalação | Giovana | Concluído | 100% |

CONEXÃO COM BANCO DE DADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI (Mais Utilizado) | Giovana | Concluído | 100% |
| KPI (Menos Utilizado) | Isaias | Concluído | 100% |
| Gráfico (mais usado semanal) | Giovanna | Concluído | 100% |
| Gráfico (pico de uso simultâneo) | Giovanna | Concluído | 100% |
| KPI (Manutenção) | Giovanna | Concluído | 100% |