**GMUD SENSFIT**

GRUPO 3

|  |  |
| --- | --- |
| INTREGRANTES | RA |
| Deivid Menezes da Silva | 01241051 |
| Giovana Zukauskas Ratão | 01241030 |
| Giovanna Beltrão | 01232011 |
| Isaias Oliveira de Almeida Rosa | 01241011 |
| Luiz Felipe Costa Santana | 01241110 |
| Yasmim Conceição da Silva | 01241046 |

**SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME DO PROJETO** | Sensfit | **NÚMERO DE SOLICITAÇÃO** |
| **GERENTE PROJETO** | Yasmim Conceição | **1** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA** | | | |
| **NOME DO SOLICITANTE** | Giovanna Beltrão | **DATA DA SOLICITAÇÃO** | 13/05/2024 |
| **CONTATO SOLICITANTE** | [giovanna.beltrao@sptech.school](mailto:giovanna.beltrao@sptech.school) | **PRIORIDADE** | **Alta** |
| **ITEM A SER ALTERADO** | Servidor do banco de dados do projeto | | |
| **DESCRIÇÃO DA MUDANÇA** | O banco de dados alocado em máquina virtual local deve ser realocado um uma máquina virtual separada, em um diferente servidor. | | |
| **CRONOGRAMA PREVISTO** | | **CUSTOS ESTIMADOS** | |
| Início: 08/06/2024  Duração: 4 horas (1 hora de processo, 1 hora de homologação, 2 horas reservas) | | 5.000R$ | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AVALIAÇÃO DE MUDANÇAS** | | | |
| **NOME DO AVALIADOR** | Isaias Oliveira | **DATA DE AVALIAÇÃO** | 13/05/2024 |
| **RESULTADO ESPERADO** | | | |
| É esperado que a o banco de dados do projeto seja realocado para um servidor apartado da área de desenvolvimento e testes do projeto, operação realizada com sucesso trará mais segurança, controle e consistência ao projeto como um todo. | | | |
| **TRABALHO NECESSÁRIO** | | | |
| Dois desenvolvedores que realizem a instalação do sistema gerenciador de banco de dados e configuração da máquina virtual destinada a servidor e a conexão entre ambiente de desenvolvimento e servidor. | | | |
| **ÁREA DE IMPACTO** | **DESCRIÇÃO DO IMPACTO** | | **NÍVEL DE IMPACTO** |
| DESENVOLVIMENTO | O desenvolvimento do projeto precisará levar em conta os ambientes de servidor alterados em futuras mudanças e adaptações. | | **Alto** |
| HORÁRIO | Será necessário dedicar tempo estimado de 3 horas para realizar a tarefa de mudança e correção de possíveis erros | | **Médio** |
| CUSTO | Todos os materiais já estão disponíveis, não sendo necessário investimento exta | | **Baixo** |
| QUALIDADE | A qualidade do projeto será impactada de forma positiva considerando o a alteração na arquitetura da solução | | **Alto** |
| NEGÓCIO | As alterações não impactam diretamente no contexto do projeto | | **Baixo** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REVISÃO/APROVAÇÃO DA MUDANÇA** | | | |
| **NOME DO REVISOR** | Giovanna Zukauskas | **ESTADO** | Aprovado |
| **ASSINATURA DO REVISOR** | G.ZUKAUSKAS | **DATA DE REVISÃO** | 31/05/2024 |
| **COMENTÁRIOS ADICIONAIS** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASTREAMENTO DE ALTERAÇÕES** | | | |
| **AGENTE DE RASTREAMENTO** | Luiz Felipe Costa | **ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO** | 31/05/2024 |
| **ASSINATURA DO AGENTE DE RASTREAMENTO** | L.FelipeC | **NÚMERO DA VERSÃO** | 2.0.0 |
| **COMENTÁRIOS ADICIONAIS** | | | |
| Mudança inicializada | | | |